** РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**

**РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА**

**УЛАГАНСКИЙ РАЙОН УЛАГАН АЙМАК МУНИЦИПАЛЬНОЕОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛМО «УЛАГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» УЛАГАН JУРТ JEЕЗЕ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ JАКААН**

от « 20 » января 2017 г. № 1

с.Улаган

**О проведении в надлежащее состояние мест погребения (кладбищ)**

**на территории Улаганского сельского поселения**

В целях систематизации работ по проведению в надлежащее состояние мест погребения (кладбищ) на территории Улаганского сельского поселения.

1. Утвердить План мероприятий по приведению в надлежащее состояние мест погребения (кладбищ) на территории Улаганского сельского поселения в 2017 году (прилагается).
2. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава А.М. Токоеков

УТВЕРЖДЕН

распоряжением главы МО

«Улаганское сельское поселение»

от « 20» января 2017 № 01

**ПЛАН**

**мероприятий по приведению в надлежащее состояние мест погребения (кладбищ)**

**на территории Улаганского сельского поселения в 2017 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. | Приведение подъездных путей к местам погребения (кладбищам) в надлежащее состояние | До 25.04.2017 | МО «Улаганское сельское поселение» |
| 2. | Ремонт ограждений мест погребения (кладбищ) | До 01.07.2017 | МО «Улаганское сельское поселение» |
| 3. | Оборудование в местах погребения (кладбищах) площадок для сбора мусора, установка контейнеров и урн | До 01.05.2017 | МО «Улаганское сельское поселение» |
| 4. | Организация и проведение субботников по очистке от мусора и приведению в надлежащее состояние мест погребения (кладбищ) | В период с 25 апреля по 10 мая 2017 года, с 10 сентября по 10 октября 2017 года | МО «Улаганское сельское поселение» |
| 5. | Ликвидация несанкционированных свалок в местах погребения (кладбищах ) | До 10.05.2017 | МО «Улаганское сельское поселение» |
| 6. | Проведение регулярной уборки территорий мест погребения (кладбищ) от мусора | Апрель –октябрь 2017 года | МО «Улаганское сельское поселение» |
| 7. | Организация в летний период времени регулярного скашивания травы в местах погребения (кладбищах) | Июнь-август  2017 года | МО «Улаганское сельское поселение» |
| 8. | Проведение информационно-разъяснительных мероприятий с населением по вопросам надлежащего содержания мест погребения (кладбищ) | В течение 2017 года | МО «Улаганское сельское поселение» |